広島県企業向け AI離職予防・人材定着支援サービス

広島県企業向け AI離職予防・人材定着支援サービス

仕様書 v0.4（自分用・全体まとめ版）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Version | 0.4（自分用・振り返り兼TAフィードバック反映版） |
| 作成日 | 2026年8月25日 |
| 開発期限 | 2026年8月31日 |
| プレゼン | 2026年9月5日 |
| 現在の状況 | 実装フェーズ完了。プレゼン準備フェーズへ移行中 |

この版は提出用ではなく、自分の頭の整理とプレゼン準備のためのまとめ。実装内容、統計データ、TAからのフィードバック、今後の判断ポイントを1つにまとめてある。

# 1. プロジェクト概要（1分で説明できるように）

「誰が離職する可能性が高いか」を予測するだけでなく、 「なぜ離職リスクが高いのか」「企業は何をすればよいのか」まで提示する。

広島県は人口減少が21年以上連続、若者の県外流出は5年連続全国最多。一方で企業の過半数が人手不足。この構造的なミスマッチに対し、離職の『予兆』を早期に検知し、対応可能な状態を作ることを目指す。

### 大事な設計思想（忘れないためのメモ）

離職率そのものをゼロにすることは目指していない。離職の根本原因は一企業の努力だけでは解決できない構造的な問題であり、完全に防ぐことは現実的ではない。だからこそ『防ぐ』のではなく『早期に察知して個別に手を打つ』という、現実的で実行可能なアプローチを選んだ。これはPrediction × Explanation × Interventionというコンセプトの核心でもある。

# 2. 実装状況（2026年8月25日時点）

## 2.1 完了フェーズ

✅ フェーズ0：技術スタック確定（LightGBM／Streamlit／Claude API）

✅ フェーズ1：開発環境構築

✅ フェーズ2：データセット準備（IBM HR Analytics Employee Attrition）

✅ フェーズ3：MLモデル実装（Accuracy 0.840／ROC-AUC 0.798）

✅ フェーズ4：Streamlit UI基本実装

✅ フェーズ5：LLM連携（原因分析）

✅ フェーズ6：簡易RAG（施策提案）

✅ フェーズ7：デモシナリオ構築（高・中・低3パターン）

✅ フェーズ8：全体統合・通し動作テスト

✅ フェーズ9：バグ修正・エラーハンドリング

✅ フェーズ10：UI磨き込み

✅ フェーズ11：広島統計データ調査

⬜ フェーズ12：課題スライド作成

⬜ フェーズ13：プレゼン資料作成

⬜ フェーズ14：プレゼン練習・リハーサル

## 2.2 スケジュール実績

| 日付 | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 8/20 | 環境構築・MLモデル・Streamlit UI・LLM連携・閾値調整 | 完了（前倒し） |
| 8/21 | デモシナリオ構築 | 完了 |
| 8/22 | 全体統合・通し動作テスト | 完了 |
| 8/23 | バグ修正・エラーハンドリング | 完了 |
| 8/24 | UI磨き込み | 完了 |
| 8/25 | 広島統計データ調査、Claude DesignでUI改善試作 | 完了（UI改善は効果限定的と判断） |
| 8/26 | 課題スライド作成 | 次のタスク |
| 8/27〜28 | プレゼン資料作成 | 未着手 |
| 8/29 | プレゼン練習・通しリハーサル | 未着手 |
| 8/30 | 最終調整（予備日） | 未着手 |
| 8/31 | 最終確認・提出 | 未着手 |

# 3. 技術仕様サマリー

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 技術スタック | Python（バック・フロント共通）、LightGBM、Streamlit、Claude API |
| データセット | IBM HR Analytics Employee Attrition（Kaggle公開データ） |
| モデル精度 | Accuracy 0.840／ROC-AUC 0.798／Recall 0.49（閾値0.30で運用） |
| Feature Importance上位 | MonthlyIncome, DailyRate, Age, DistanceFromHome, MonthlyRate |
| LLM使い分け | 開発時：Haiku 4.5／デモ本番：Sonnet 5（UIトグルで切替） |
| 簡易RAG | company_policies.txt（6項目）をプロンプトに直接埋め込み方式 |

## 3.1 バック・フロント構成について（自分用メモ）

今回は言語を統一するため、バックエンド（MLモデル・LLM連携処理）もフロントエンド（Streamlit UI）も、すべてPythonで実装した。これにより開発速度は大幅に上がったが、UIの自由度（配色・レイアウトの細かい調整）には制約があることが分かった。

Claude DesignでHTML/CSSベースのデザイン案を試作し、Claude Codeへ反映を試みたが、Streamlitの構造的な制約により、視覚的な改善効果は限定的だった。根本的にUIの自由度を上げるには、バックエンド（Python/FastAPI）とフロントエンド（React等/JavaScript）を分離する設計が必要になる。これは今回のハッカソン規模・期間では見送り、将来の拡張課題として位置づける。

# 4. 広島統計データ（プレゼン用ソース）

## 4.1 課題設定

- 広島県の人口は約21年連続で減少（対前年同月差、255か月連続）

- 2025年、広島県からの転出超過は5年連続で全国最多（9,921人）。うち20代が5,987人と最多（全体の約6割）

- 転出超過は男女ともに22歳が最多で、大学卒業時の就職移動が主因

- 広島県商工会議所連合会調査：人手が「不足している」と回答した企業は51.7%（前年よりやや悪化）

- 業種別：運輸業85.7%、建設業68.4%が特に深刻

## 4.2 離職がなぜ問題か（コスト面）

- 一人あたりの採用コストは約100万円前後

- 離職コストは1人あたり180〜530万円と試算される（在籍人件費が最大の項目）

- 中小企業は大企業と異なり、1人あたりの影響力が大きい（連鎖離職・士気低下・採用市場での評判悪化）

## 4.3 事業性・将来性

- 日本のHRテック市場：2025年21.6億米ドル→2034年39.3億米ドル予測（年平均成長率6.87%）

- 市場成長の主要因は労働力人口の減少とAI技術の進歩＝本サービスの課題設定と一致

- 人手不足対策の77.7%が「採用強化」に偏り、「デジタル・機械・ロボット活用」は26.6%にとどまる＝守りの視点（離職予防）への投資は市場の空白地帯

# 5. TAからのフィードバック（2026年8月25日）

## 5.1 相談内容（自分から伝えた内容）

現在、バックエンド・フロントエンド共にPythonで書いていて、バック側では MLモデル(LightGBM)とClaudeのAPIを使用、フロント側はStreamlitを使って UIを作ってます。Claude Designでダッシュボードのデザイン案を作成し、 HTMLを出力してClaude Codeで反映させました。しかし、あまり改善は 見られませんでした。Pythonですべて実装したので、UIの自由度が 制限されてることが原因かと思います。

## 5.2 UIについてのTA回答

ハッカソンだから、そこまでUIに凝らなくてもいいのではないか、という意見。審査基準（課題設定・技術の妥当性・実装の完成度・プレゼン）において、見た目の美しさの優先度は相対的に低い。

→ 判断：UIは現状のStreamlitのままで進める。残り時間はプレゼン資料とストーリー作りに充てる。

## 5.3 プロダクトの方向性についてのTA提案（重要）

測る項目と実用性が大事になると思いまして あと、なんならリスクだけじゃなくて、丸ごと全部測れるのもいいかもしれませんね 成長曲線、強み弱み、性質や特質などなど

現状は離職リスクという単一指標のみを算出しているが、従業員の全体像（成長曲線・強み弱み・性質特質）も可視化できると、実用性が大きく上がるという指摘。

### この提案の意味（自分の理解）

人事担当者にとって、『A社員が辞めそう』という情報だけでは対応が難しい。『A社員が辞めそう、かつ強みは営業スキル、成長曲線は上昇中、性質は責任感が強い』という情報まであれば、具体的な対応方針を立てやすくなる。単なる予測モデルではなく、HR全体のプラットフォーム構想として語れると、プレゼンでの差別化ポイントになる。

### 対応方針

- 実装は時間の許す範囲で検討（優先度：低〜中）。既存のMVP機能・デモの安定性を犠牲にしない

- 実装が間に合わない場合は、プレゼンの「将来構想」パートで言及するのみとする

- Claude Codeへの技術仕様は別ファイル（SPEC_FOR_CLAUDE_CODE.md）にまとめた

# 6. 今後の判断ポイント（8/26以降）

- TA提案（総合プロフィール分析機能）を実装するかどうかを8/26中に判断する

- 実装する場合も、既存デモ（高・中・低リスク3パターン）が壊れないことを最優先で確認しながら進める

- UIの見た目については、これ以上時間をかけない（TA・ドクター両方から同様のアドバイスを受けている）

- 残りの時間配分：8/26課題スライド → 8/27-28プレゼン資料 → 8/29リハーサル → 8/30予備 → 8/31提出